《项目立项申请书》

项目名称：     校园互助服务站平台项目

项目类型：     软件工程专业课程实践项目

项目周期：      28天（四周）

指导教师：      司彦飞

小组班级：      软工23-15班

小组负责人：     张佳星

小组成员：       刘昕雨、梁家旺、张春笋、张玉良

撰写日期：        2026年3月

一、项目背景

随着高校校园规模不断扩大、学生学习生活节奏加快，校内各类碎片化、高频次的互助类需求持续增多。在日常学习生活中，学生普遍存在代取快递、代打印资料、失物招领、学习用品借用、教材交换、学习资料共享、课程互助等现实需求。这些需求分散、随机、高频，但长期以来缺乏统一、安全、高效、公益的服务平台。

目前校园内互助信息主要依靠微信群、QQ 群、朋友圈、班级公告、线下黑板等零散方式传播，存在信息杂乱、易被刷屏、查找困难、时效性差、信任度低、对接效率低等明显问题。同时，信息发布缺乏规范，容易出现重复信息、虚假信息、无效信息，进一步降低了学生之间互助的成功率。

为解决上述校园生活真实痛点，同时全面落实《软件项目管理与案例分析》课程实践要求，将项目启动、计划、执行、监控、收尾全生命周期管理方法落到实处，我小组决定立项开发校园互助服务站平台项目。本项目以纯公益、轻量化、便捷化、校园专属为定位，通过信息化手段提升校园互助效率，弘扬互助、节约、奉献的校园文化，同时完成一套标准、规范、可落地的软件项目管理完整实践。

二、项目目标

- 范围目标：完成用户登录、互助求助、失物招领、闲置交换、建议反馈五大模块，不包含支付、聊天、地图等复杂功能。

- 进度目标：4 周内完成全部开发、测试、文档与答辩，偏差不超过 10%。

- 质量目标：系统运行稳定，无崩溃、无卡死、无严重 BUG；所有功能流程可闭环，用户操作步骤不超过 3 步；测试用例执行率 100%，用例通过率不低于 95%；界面简洁规范，移动端体验良好。

管理目标：完整实践软件项目管理十大知识域：整体管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、沟通管理、干系人管理、人力资源管理、采购管理。

严格遵循项目生命周期：启动→计划→执行→监控→收尾。

- 运用 WBS、甘特图、燃尽图、风险登记册、质量计划等工具，实现规范化、标准化、可量化管理。

- 成果目标：提交可演示系统 + 全套标准化项目管理文档。

三、项目依据

1.《软件项目管理与案例分析》课程教学大纲与实践要求

2.PMBOK 项目管理知识体系与现代软件项目管理规范

3.校园真实用户需求调研结果（问卷 / 访谈）

4.小组成员技能结构、时间安排与资源约束条件

5.高校校园信息化、便民化建设趋势与服务场景需求

6.轻量化 Web 开发技术可行性与实现条件

四、项目功能范围（详细）

1. 用户模块

- 学号登录认证

- 简易注册与信息完善

- 个人中心页面

- 查看本人发布记录

- 修改与删除已发布内容

- 用户基本信息维护

2. 互助求助模块

- 发布求助信息（类型、内容、截止时间、备注）

- 浏览全部求助列表

- 按类型筛选、关键词搜索

- 我要帮忙（接单）

- 求助状态更新（未接单、已接单、已完成）

- 求助历史记录展示

3. 失物招领模块

- 寻物启事发布（物品名称、丢失时间、地点、描述）

- 拾物公示发布（捡到物品信息）

- 快速搜索与分类查看

- 状态标记（未找到、已找回、已归还）

- 信息公示与过期自动下线

4. 闲置交换模块

- 发布闲置物品（名称、类别、图片描述、交换意向）

- 物品列表展示与搜索

- 物品详情查看

- 交换意向留言

- 交换状态标记

5. 建议反馈模块

- 提交校园建议（分类、内容、上传图片）

- 查看历史建议

- 管理员回复公示（模拟）

- 建议统计展示

6. 简易后台管理模块

- 内容查看与列表展示

- 数据统计

- 信息状态管理

- 基础数据维护（简化版）

五、项目约束与假设

. 技术约束

- 采用轻量化前端技术，不依赖服务器、数据库与云服务

- 不使用复杂框架与第三方接口

- 确保低门槛、易开发、易演示、易交付

2. 范围约束

- 需求一经确认，不再新增、修改、扩展

- 不开发付费、社交、直播、地图、支付等功能

- 坚持最小可用产品（MVP）原则

3. 资源约束

- 小组共 5 人，均为学生，无专业设备、无项目经费

- 开发时间为课余时间，需与课程学习协调

- 无外部资金、无专业设计资源、无测试设备支持

4. 时间约束

- 必须在 4 周内完成全部开发与文档

- 必须按时参加答辩，不得延期

- 各阶段里程碑严格按计划执行

5. 质量约束

- 系统可正常演示、操作流程闭环

- 界面规范、无明显 bug

- 文档齐全、格式标准、内容完整

六、项目团队与职责（5 人详细分工）

. 项目经理：张佳星

- 负责制定项目整体计划、WBS 分解、进度规划

- 负责风险识别、风险登记、风险跟踪与应对

- 组织每日站会、周例会、进度协调

- 负责干系人沟通、小组任务分配

- 监控项目范围、进度、成本、质量

- 项目收尾、总结、答辩统筹

2. 需求与产品工程师：刘昕雨

- 负责校园用户需求调研、需求整理与分析

- 编写需求规格说明书、功能清单

- 负责产品原型、界面结构、流程设计

- 制定项目验收标准、功能确认

- 需求评审、范围确认、变更控制

3. 前端开发工程师：梁家旺

- 负责页面结构、布局、样式设计与实现

- 完成页面交互、按钮、表单、列表展示

- 移动端适配、浏览器兼容优化

- 界面统一风格、视觉效果实现

- 配合联调，完成前端逻辑

4. 后端开发工程师：张春笋

- 负责功能逻辑、数据存储、数据读取

- 实现发布、查询、状态更新等核心逻辑

- 表单验证、数据处理、流程控制

- 与前端联调，保证功能闭环

- 保障数据展示正常、流程稳定

5. 测试与文档工程师：张玉良

- 编写项目质量计划、测试计划、测试用例

- 执行功能测试、界面测试、流程测试、易用性测试

- 缺陷记录、缺陷跟踪、回归测试

- 全套文档撰写、整理、排版、规范化

- 质量审核、验收测试、交付物检查

七、项目主要交付物

- 可运行校园互助服务站 Demo

- 项目立项申请书

- 可行性研究报告

- 项目总体计划

- 软件开发子计划

- 项目质量计划

- 风险检查清单

- 项目总结报告

- WBS、甘特图、燃尽图

- 需求规格说明书、测试报告

- 答辩 PPT

八、项目实施思路与管理策略

- 采用阶段化管理 + 敏捷站会模式，保证进度透明。

- 使用WBS将任务拆解到可执行、可分配、可验收级别。

- 通过甘特图规划进度、燃尽图监控剩余工作量。

- 建立风险登记册，提前识别、主动应对。

- 执行严格范围控制，杜绝需求蔓延与功能镀金。

- 实施测试驱动 + 双人验收，保障项目质量。

- 所有文档同步开发进度，确保最终完整规范。

九、项目可行性结论

本项目面向校园真实需求，目标清晰、范围明确、技术简单、周期合理、风险可控，完全符合《软件项目管理》课程实践教学目标，具备技术可行性、需求可行性、操作可行性、经济可行性、风险可行性。项目既能解决校园实际问题，又能完整训练项目管理能力，具有较高实践价值与教学意义。

经小组全体讨论一致通过，申请正式立项。