《项目质量计划》

项目名称：  校园互助服务站平台项目

编制人：    测试工程师  张玉良

编制日期：  2026 年 4 月

一、质量目标（可量化、可考核、可验收）

1.  功能质量目标

- 核心功能可用率：100%

- 业务流程闭环率：100%

- 测试用例执行率：100%

- 测试用例通过率：≥95%

2.  缺陷控制目标

- 严重缺陷（崩溃、无法使用）：0 个

- 一般缺陷（功能异常）：≤3 个，且修复率 100%

- 轻微缺陷（体验、文字、样式）：允许存在，统一优化

3.  性能与体验目标

- 页面加载速度：≤3 秒

- 按钮响应延迟：≤1 秒

- 用户操作步骤：≤3 步完成核心操作

4.  文档质量目标

- 全套文档完整率：100%

- 文档格式规范率：100%

- 内容真实、结构清晰、可直接评审

二、质量标准（依据课程与行业规范）

- 需求标准

所有功能必须与需求规格说明书、原型图完全一致，不私自删减、不私自新增。

- 界面标准

排版整齐、字体统一、颜色协调、按钮可见、提示清晰，移动端无错位、无溢出。

- 交互标准

点击有效、表单可提交、发布有反馈、跳转正确、状态可更新。

- 数据标准

字段统一、存储正常、读取正确、列表展示完整、详情信息无误。

- 缺陷标准

  - 严重：系统崩溃、无法登录、发布失败、数据丢失、流程中断

  - 一般：按钮失效、文字错误、显示不全、筛选失效、状态不变

  - 轻微：样式不美观、提示不友好、文字排版问题

- 文档标准

结构完整、目录清晰、内容详实、格式统一、无错别字、可直接打印上交。

三、质量保证（QA）措施

1.  需求评审

项目启动后全员共同确认需求，确保理解一致，避免偏差。

2.  设计评审

原型、页面结构、数据结构在开发前评审通过。

3.  开发自测

开发人员完成一个模块必须自测通过，才可提交测试。

4.  代码 / 逻辑走查

前端样式、后端逻辑、数据字段由项目经理统一检查。

5.  每日进度检视

站会上同步质量问题，当日问题当日清零。

6.  严格范围控制

不允许私自加功能、改逻辑、改流程，防止引入缺陷。

7.  双人交叉测试

测试工程师 + 项目经理共同验收，提升覆盖率。

8.  阶段门评审

设计完成→开发完成→测试完成→三轮评审方可进入下一阶段。

四、质量控制（QC）流程

需求确认 → 设计实现 → 开发自测 → 提交测试 → 缺陷记录 → 开发修复 → 回归测试 → 验收关闭

每一个环节未通过不得进入下一环节，确保质量持续受控。

五、测试范围（全覆盖）

1. 功能测试

- 用户模块：注册、登录、信息展示、发布记录查看

- 求助模块：发布、列表、详情、状态更新、我要帮忙

- 招领模块：寻物、拾物、搜索、状态标记

- 闲置模块：发布、浏览、交换留言

- 建议模块：提交、列表、展示

- 后台模块：内容查看、数据统计

2. 界面测试

- 页面布局、字体大小、行距、颜色、对齐方式

- 按钮大小、输入框、图片展示、图标样式

- 标题、提示语、警告语、反馈文字规范性

3. 业务流程测试

- 登录→发布→展示→查看→状态更新 全流程闭环

- 表单填写→提交→成功→显示 完整链路

- 错误操作→提示→不崩溃 容错处理

4. 易用性测试

- 是否容易理解、无需学习

- 提示是否明确、操作是否顺畅

- 是否符合学生使用习惯

5. 兼容性测试

- PC 端浏览器：Chrome、Edge

- 移动端：安卓手机、iPhone、平板

- 不同屏幕尺寸适配效果

六、缺陷管理规则

1.  缺陷提交

统一记录：缺陷描述、功能模块、严重等级、重现步骤、截图。

2.  修复时限

- 严重缺陷：立即停止新功能开发，优先修复

- 一般缺陷：当日接收、当日修复、当日反馈

- 轻微缺陷：集中收集，统一优化

3.  回归测试

所有修复必须重新测试，验证通过才可关闭缺陷。

4.  缺陷责任人

前端问题→前端工程师；后端问题→后端工程师；逻辑问题→对应开发。

七、测试用例设计规则

1.  每个功能至少 3 条用例：正常流程、异常流程、边界数据

2.  用例包含：用例编号、模块、标题、前提、步骤、预期结果

3.  用例覆盖全部按钮、全部表单、全部跳转、全部状态

八、项目最终验收标准

- 功能验收

所有模块可正常运行，核心流程 100% 闭环。

- 系统验收

运行稳定，不崩溃、不卡死、无报错。

- 界面验收

美观、统一、移动端适配良好。

- 体验验收

操作简单、提示清晰、响应及时、使用流畅。

- 缺陷验收

无严重缺陷，一般缺陷全部修复完成。

- 文档验收

全套文档齐全、格式规范、内容详实、满足课程要求。

- 演示验收

可现场完整演示、流程连贯、效果良好、可顺利答辩。